ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Тема: Анализ рисков внедрения и формирование итогового плана внедрения программного обеспечения

Цель работы: научиться выявлять риски при внедрении ПО, оценивать их вероятность и последствия, определять меры предотвращения и сформировать итоговый план внедрения HelpDesk.

Задание 1. Определение возможных рисков

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Программа тормозит или не запускается |
| 2 | Не установлен .NET | HelpDesk не запускается |
| 3 | Недоступен MS SQL Server | Нет доступа к данным, система не работает |
| 4 | Неверная строка подключения | Ошибка подключения к базе данных |
| 5 | Потеря или повреждение базы данных | Потеря всех заявок |
| 6 | Нет резервной копии | Невозможно восстановить данные |
| 7 | Нет сетевого соединения | Программа не может связаться с сервером |
| 8 | Неверные права доступа | Пользователь не может работать или видит лишнее |
| 9 | Ошибки пользователя (неверный ввод, удаление заявки) | Неверные данные, потеря заявок |
| 10 | Забытый или слабый пароль | Блокировка входа или несанкционированный доступ |

Задание 2. Классификация рисков

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Технический |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Связанный с безопасностью |
| Повреждение файлов программы | Программный |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средняя |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | Средняя |
| Ошибка пользователя | Высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | Низкая |
| Повреждение программы | Низкая |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | Средняя |

Задание 4. Оценка последствий

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Высокие |
| Не работает поиск | Средние |
| Потеря базы данных | Высокие |
| Пользователь не может войти | Средние |
| Не работает одна кнопка | Низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокие |
| Дублирование записей | Средние |
| Некорректно настроены права доступа | Средние |

Задание 5. Определение уровня риска

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | Средняя | Высокие | Высокий |
| Потеря данных | Низкая | Высокие | Высокий |
| Ошибка пользователя | Высокая | Низкие | Средний |
| Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий |
| Ошибка интерфейса | Низкая | Низкие | Низкий |
| Неверная строка подключения | Средняя | Средние | Средний |

Задание 6. Разработка мер предотвращения

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Регулярное резервное копирование, хранение копий на другом диске |
| Ошибка подключения к серверу | Заранее проверить строку подключения, сделать тестовое подключение |
| Отсутствует .NET | Перед установкой проверить и установить нужную версию .NET |
| Пользователь вводит некорректные данные | Проверка данных в форме (обязательные поля, формат) |
| Недостаточно прав | Заранее настроить роли и права в SQL Server |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Подтверждение удаления, ограничение прав на удаление |
| Не работает сетевое подключение | Проверить сеть и доступность сервера до внедрения |
| Программа повреждена | Хранить дистрибутив, при необходимости переустановить |

Задание 7. Разработка плана реагирования

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | 1. Проверить, установлен ли .NET. 2. Прочитать текст ошибки. 3. Переустановить программу. |
| Нет подключения к MS SQL Server | 1. Проверить службу SQL Server. 2. Проверить строку подключения, логин и пароль. 3. Проверить сеть и разрешение подключений (брандмауэр). |
| Пользователь не может авторизоваться | 1. Проверить логин и пароль. 2. Проверить учётную запись в БД. 3. Сбросить пароль. |
| База данных повреждена | 1. Остановить работу с системой. 2. Восстановить БД из последней резервной копии. 3. Проверить целостность данных. |
| Не сохраняются новые заявки | 1. Проверить подключение к БД. 2. Проверить права на запись. 3. Проверить свободное место на диске. |
| Программа работает слишком медленно | 1. Проверить нагрузку на компьютер и сервер. 2. Проверить сеть. 3. Закрыть лишние программы. |

Задание 8. Анализ критического риска

1. Какой риск реализовался? Потеря (повреждение) базы данных при отсутствии актуальной резервной копии.

2. Почему последствия серьёзные? Потеряны заявки за несколько месяцев, работа системы остановлена, данные не вернуть.

3. Какая ошибка была допущена? Резервную копию сделали один раз при внедрении и больше не обновляли, регулярного резервного копирования не было.

4. Какие меры нужно было принять? Настроить автоматический backup по расписанию, хранить копии отдельно, проверять восстановление, делать копию перед обслуживанием сервера.

5. Что сделать после восстановления? Проверить целостность БД и работу HelpDesk, выяснить, какие данные потеряны, настроить регулярное резервное копирование, записать причину инцидента.

Задание 9. Анализ проблемы с подключением

Возможные причины:

- неверная строка подключения на новом компьютере;

- нет сетевого доступа с этого компьютера к серверу;

- неверное имя сервера или экземпляра SQL Server;

- у пользователя нет прав в базе данных;

- брандмауэр блокирует подключение к SQL Server;

- не установлены нужные компоненты .NET.

Порядок диагностики:

Шаг 1. Прочитать текст ошибки подключения.

Шаг 2. Проверить сеть: пропинговать сервер.

Шаг 3. Сравнить строку подключения с рабочим компьютером.

Шаг 4. Проверить логин и права пользователя в SQL Server.

Шаг 5. Проверить брандмауэр и .NET, при необходимости переустановить программу.

Задание 10. Реестр рисков HelpDesk

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Недоступен MS SQL Server | Средняя | Высокие | Высокий | Автозапуск службы SQL Server, проверка её работы | Проверить и перезапустить службу, проверить сеть и строку подключения |
| R-02 | Потеря или повреждение базы данных | Низкая | Высокие | Высокий | Ежедневное резервное копирование, копии хранить отдельно от сервера | Остановить работу, восстановить БД из копии, проверить целостность |
| R-03 | Отсутствие резервной копии | Средняя | Высокие | Высокий | Автоматический backup по расписанию, проверка копий | Сразу сделать копию, настроить расписание |
| R-04 | Неверная строка подключения | Средняя | Средние | Средний | Проверка строки до установки, единый шаблон настроек | Проверить имя сервера, БД, логин и пароль |
| R-05 | Отсутствие сетевого соединения | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка сети перед внедрением | Проверить кабель/Wi-Fi, ping сервера, обратиться к сетевому администратору |
| R-06 | Компьютер не соответствует требованиям | Низкая | Средние | Средний | Проверка ПК по списку системных требований | Увеличить ОЗУ / освободить место или заменить ПК |
| R-07 | Ошибки пользователя | Высокая | Низкие | Средний | Проверка вводимых данных, подтверждение удаления, инструктаж | Исправить данные, провести повторный инструктаж |
| R-08 | Неверные права доступа | Средняя | Средние | Средний | Заранее настроить роли и права в SQL Server | Проверить роль пользователя, выдать нужные права |

Задание 11. Наиболее опасные риски

Риск №1

Название: потеря или повреждение базы данных.

Почему опасен: теряются все заявки, работа системы останавливается.

Способ предотвращения: регулярное резервное копирование.

Риск №2

Название: отсутствие резервной копии.

Почему опасен: при сбое данные невозможно восстановить.

Способ предотвращения: автоматический backup по расписанию и проверка копий.

Риск №3

Название: недоступен MS SQL Server.

Почему опасен: без сервера HelpDesk не может работать с данными.

Способ предотвращения: автозапуск службы SQL Server и контроль её работы.

Задание 12. Формирование итогового плана внедрения

Итоговый документ «План внедрения программного обеспечения HelpDesk» составлен по заданной структуре (12 разделов) и сохранён в файле План_внедрения_HelpDesk.docx.

Итоговая проверка документа

Итоговый план проверен по чек-листу, все 15 пунктов выполнены.

Вывод

В ходе практической работы были выявлены основные риски внедрения HelpDesk: технические, сетевые, программные, а также риски потери данных и ошибок пользователей. Для каждого риска оценили вероятность и последствия, это нужно, чтобы понять, какими проблемами заниматься в первую очередь. Самыми опасными оказались потеря базы данных, отсутствие резервной копии и недоступность MS SQL Server. Меры предотвращения нужно определять заранее, потому что проще не допустить проблему, чем устранять её после сбоя. Также были составлены реестр рисков и план реагирования на типовые проблемы. В итоге сформирован документ «План внедрения программного обеспечения HelpDesk». Он будет использоваться при установке и вводе HelpDesk в эксплуатацию.

Контрольные вопросы

1. Что называется риском внедрения? Возможное событие, которое может отрицательно повлиять на внедрение или эксплуатацию ПО.

2. Чем риск отличается от возникшей проблемы? Риск — это только возможность, а проблема — уже произошедшее событие.

3. Что показывает вероятность риска? Насколько вероятно, что проблема возникнет.

4. Что показывают последствия риска? Насколько серьёзно проблема повлияет на работу системы.

5. Для чего нужны меры предотвращения? Чтобы заранее снизить вероятность проблемы.

6. Что такое план реагирования? Последовательность действий, если проблема уже возникла.

7. Пример технического риска. Недостаточно места на диске.

8. Пример риска, связанного с БД. Потеря или повреждение базы данных.

9. Почему важно резервное копирование? Оно позволяет восстановить заявки после сбоя или повреждения БД.

10. Что входит в итоговый план внедрения? Описание ПО, цели, требования, окружение, этапы, календарный план, контрольные точки, риски, резервное копирование, чек-лист и заключение.