# Практическая работа №5

## Тема: Анализ рисков внедрения и формирование итогового плана внедрения программного обеспечения

# Задание 1. Определение возможных рисков

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | HelpDesk не запустится или будет работать нестабильно |
| 2 | Отсутствует или неверная версия .NET Framework | Приложение не запускается |
| 3 | Недоступен MS SQL Server | Невозможно подключиться к базе данных, система не работает |
| 4 | Ошибка в строке подключения | HelpDesk не подключается к HelpDeskDB |
| 5 | Повреждение или потеря базы данных | Потеря всех заявок и данных пользователей |
| 6 | Отсутствие сетевого подключения | Невозможен обмен данными с сервером БД |
| 7 | Недостаточно прав у пользователя | Пользователь не может войти или выполнить операции |
| 8 | Ошибка пользователя (неверный ввод, удаление заявки) | Искажение данных, потеря информации |
| 9 | Отсутствие резервной копии | Невозможность восстановления после сбоя |
| 10 | Заражение компьютера вредоносным ПО | Повреждение программы и данных, утечка информации |

# Задание 2. Классификация рисков

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Технический |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Пользовательский |
| Повреждение файлов программы | Программный |

# Задание 3. Оценка вероятности рисков

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средняя |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | Средняя |
| Ошибка пользователя | Высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | Средняя |
| Повреждение программы | Низкая |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | Высокая |

# Задание 4. Оценка последствий

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Высокие |
| Не работает поиск | Низкие |
| Потеря базы данных | Высокие |
| Пользователь не может войти | Средние |
| Не работает одна кнопка | Низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокие |
| Дублирование записей | Средние |
| Некорректно настроены права доступа | Средние |

# Задание 5. Определение уровня риска

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | Средняя | Высокие | Высокий |
| Потеря данных | Низкая | Высокие | Высокий |
| Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Средний |
| Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий |
| Ошибка интерфейса | Низкая | Низкие | Низкий |
| Неверная строка подключения | Средняя | Высокие | Высокий |

# Задание 6. Разработка мер предотвращения

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Настроить регулярное резервное копирование (ежедневно) |
| Ошибка подключения к серверу | Проверить строку подключения, доступность сервера, службу SQL Server |
| Отсутствует .NET | Заранее проверить и установить требуемую версию .NET |
| Пользователь вводит некорректные данные | Внедрить проверку вводимых данных на уровне формы |
| Недостаточно прав | Настроить роли и права доступа в MS SQL Server |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Ввести подтверждение удаления и мягкое удаление (логическое) |
| Не работает сетевое подключение | Проверить кабель, настройки TCP/IP, доступность сервера |
| Программа повреждена | Хранить дистрибутив и резервную копию программы |

# Задание 7. Разработка плана реагирования

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | 1. Проверить наличие .NET. 2. Проверить целостность файлов программы. 3. Переустановить приложение. |
| Нет подключения к MS SQL Server | 1. Проверить доступность сервера. 2. Проверить службу SQL Server. 3. Проверить строку подключения и учётные данные. |
| Пользователь не может авторизоваться | 1. Проверить логин и пароль. 2. Проверить права доступа. 3. Проверить состояние учётной записи в БД. |
| База данных повреждена | 1. Остановить работу системы. 2. Восстановить БД из резервной копии. 3. Проверить целостность данных. |
| Не сохраняются новые заявки | 1. Проверить подключение к БД. 2. Проверить права на запись. 3. Проверить свободное место на диске. |
| Программа работает слишком медленно | 1. Проверить загрузку сервера. 2. Оптимизировать запросы. 3. Проверить сеть и индексы БД. |

# Задание 8. Анализ критического риска

1. Какой риск реализовался?
Реализовался информационный риск — повреждение базы данных HelpDeskDB.

2. Почему последствия можно считать серьёзными?
Потеряны данные за несколько месяцев, восстановить их невозможно, так как резервная копия устарела. Это нарушает работу пользователей и подрывает доверие к системе.

3. Какая ошибка была допущена при организации сопровождения?
Не было настроено регулярное резервное копирование. Копия создавалась только при внедрении.

4. Какие меры необходимо было принять заранее?
Настроить ежедневное автоматическое резервное копирование, хранить копии на отдельном сервере, проверять их целостность.

5. Что необходимо сделать после восстановления системы?
Настроить регулярное резервное копирование, документально закрепить регламент, обучить персонал, провести проверку восстановления.

# Задание 9. Анализ проблемы с подключением

Возможные причины (минимум 5):

- Неверная строка подключения на новом компьютере.

- Отсутствует или неверная версия .NET Framework.

- Не установлен или не настроен MS SQL Server клиент.

- Брандмауэр блокирует подключение к серверу БД.

- Неверные учётные данные для доступа к БД.

- Не настроены сетевые протоколы (TCP/IP).

Порядок диагностики:

Шаг 1. Проверить доступность сервера MS SQL Server (ping, telnet).

Шаг 2. Проверить строку подключения в конфигурации HelpDesk.

Шаг 3. Проверить службу SQL Server и разрешение сетевых подключений.

Шаг 4. Проверить учётные данные и права доступа.

Шаг 5. Проверить настройки брандмауэра и антивируса.

# Задание 10. Реестр рисков HelpDesk

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Потеря базы данных | Низкая | Высокие | Высокий | Ежедневное резервное копирование | Восстановить из копии, проверить целостность |
| R-02 | Недоступен MS SQL Server | Средняя | Высокие | Высокий | Мониторинг сервера, резервный сервер | Перезапустить службу, проверить сеть |
| R-03 | Ошибка строки подключения | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка конфигурации перед запуском | Исправить строку, проверить учётные данные |
| R-04 | Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий | Резервный канал, мониторинг | Восстановить соединение, уведомить администратора |
| R-05 | Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Средний | Обучение, проверка ввода | Исправить данные, восстановить из истории |
| R-06 | Недостаточно прав | Средняя | Средние | Средний | Настроить роли заранее | Выдать права, проверить доступ |
| R-07 | Повреждение программы | Низкая | Средние | Средний | Хранить дистрибутив и копию | Переустановить, восстановить настройки |
| R-08 | Отсутствие резервной копии | Высокая | Высокие | Высокий | Настроить автоматическое копирование | Срочно создать копию, восстановить данные |

# Задание 11. Определение наиболее опасных рисков

## Риск №1

Название: Потеря базы данных

Почему является опасным: Приводит к полной потере информации о заявках, невозможности восстановления без резервной копии.

Способ предотвращения: Ежедневное автоматическое резервное копирование с хранением на отдельном сервере.

## Риск №2

Название: Недоступен MS SQL Server

Почему является опасным: Полная остановка работы HelpDesk, невозможность обработки заявок.

Способ предотвращения: Мониторинг доступности сервера, настройка резервного сервера, проверка служб.

## Риск №3

Название: Отсутствие резервной копии

Почему является опасным: При любом сбое невозможно восстановить данные, что приводит к длительному простою.

Способ предотвращения: Настроить регулярное резервное копирование и проверку его работоспособности.

# Задание 12. Формирование итогового плана внедрения

## ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ HELPDESK

### 1. Общая информация о программном продукте

- Название программы: HelpDesk

- Назначение: Автоматизация обработки заявок пользователей, учёт обращений, контроль выполнения.

- Основные пользователи: Сотрудники поддержки, администраторы, конечные пользователи.

- Основные функции: Регистрация заявок, назначение исполнителей, отслеживание статусов, отчёты, поиск.

### 2. Цель внедрения

- Основная цель: Повышение эффективности обработки обращений пользователей.

- Дополнительные цели: Сокращение времени реакции, прозрачность работы поддержки.

- Основные задачи: Установка и настройка HelpDesk, интеграция с MS SQL Server, обучение пользователей.

- Ожидаемые результаты: Централизованная система учёта заявок, ускорение обработки, снижение количества ошибок.

### 3. Системные требования

- Процессор: от 2 ядер, 2 ГГц

- ОЗУ: от 4 ГБ

- Дисковое пространство: от 10 ГБ

- ОС: Windows 10/11 или Windows Server 2016+

- Сеть: подключение к локальной сети, доступ к серверу БД

### 4. Программное окружение

- Windows

- .NET Framework 4.7.2 или выше

- HelpDesk

- MS SQL Server 2016+

- ADO.NET

- SQL

### 5. Архитектура программного окружения

Пользователь

↓

Windows Forms

↓

C#

↓

ADO.NET

↓

MS SQL Server

↓

HelpDeskDB

### 6. Этапы внедрения

- Проверка рабочего места.

- Подготовка программного окружения.

- Настройка MS SQL Server.

- Создание базы данных.

- Установка HelpDesk.

- Настройка подключения.

- Проверка.

- Подготовка пользователей.

- Ввод в эксплуатацию.

### 7. Календарный план

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка | Проверка ПК | 1 день | Техник | Акт проверки |
| 2 | Подготовка | Установка .NET | 1 день | Техник | .NET установлен |
| 3 | Настройка | Настройка SQL Server | 2 дня | Администратор | Сервер работает |
| 4 | Создание | Создание HelpDeskDB | 1 день | Администратор | БД создана |
| 5 | Установка | Установка HelpDesk | 1 день | Техник | Программа установлена |
| 6 | Настройка | Настройка подключения | 1 день | Техник | Подключение работает |
| 7 | Проверка | Тестирование | 2 дня | Тестировщик | Отчёт о тестировании |
| 8 | Обучение | Инструктаж | 1 день | Руководитель | Пользователи обучены |
| 9 | Ввод | Запуск в эксплуатацию | 1 день | Руководитель | Система работает |

### 8. Контрольные точки

- Рабочее место соответствует требованиям.

- MS SQL Server доступен.

- База HelpDeskDB создана.

- Приложение подключается к базе.

- Пользователь успешно авторизуется.

- Тестовая заявка сохраняется.

### 9. Риски внедрения

(см. реестр рисков выше)

### 10. Резервное копирование

- Что резервировать: база данных HelpDeskDB, конфигурационные файлы.

- Когда: ежедневно в 23:00.

- Где хранить: отдельный сервер, внешний накопитель.

- Кто отвечает: системный администратор.

### 11. Проверка готовности системы

| № | Проверяемый пункт | Готовность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер соответствует системным требованиям | □ |
| 2 | Установлен необходимый .NET | □ |
| 3 | Настроен MS SQL Server | □ |
| 4 | Создана база HelpDeskDB | □ |
| 5 | Настроено подключение | □ |
| 6 | HelpDesk запускается | □ |
| 7 | Авторизация работает | □ |
| 8 | Данные записываются в БД | □ |
| 9 | Создана резервная копия | □ |
| 10 | Пользователь проинструктирован | □ |

### 12. Заключение

План внедрения HelpDesk разработан с учётом всех этапов, рисков и мер предотвращения. Документ готов к использованию и может быть применён на практике.

# 7. Вывод по практической работе

В ходе практической работы были выявлены основные риски внедрения HelpDesk, связанные с оборудованием, сетью, базой данных, пользователями и безопасностью. Оценка вероятности и последствий позволила определить наиболее опасные риски, такие как потеря базы данных, недоступность MS SQL Server и отсутствие резервной копии. Разработаны меры предотвращения и планы реагирования для каждого риска. Сформирован итоговый реестр рисков и план внедрения HelpDesk. Полученный документ может использоваться для организации внедрения и сопровождения системы.

# Контрольные вопросы

- Что называется риском внедрения? Возможное событие, которое может отрицательно повлиять на процесс внедрения.

- Чем риск отличается от уже возникшей проблемы? Риск — это вероятность, проблема — уже случившееся событие.

- Что показывает вероятность риска? Насколько вероятно возникновение проблемы.

- Что показывают последствия риска? Насколько серьёзно проблема повлияет на работу системы.

- Для чего необходимо определять меры предотвращения? Чтобы снизить вероятность возникновения проблемы.

- Что такое план реагирования? Последовательность действий при возникновении проблемы.

- Пример технического риска. Несоответствие компьютера системным требованиям.

- Пример риска, связанного с базой данных. Потеря или повреждение HelpDeskDB.

- Почему резервное копирование важно? Позволяет восстановить данные после сбоя.

- Что входит в итоговый план внедрения? Описание продукта, цели, требования, этапы, риски, резервное копирование, чек-лист