Практическая работа №2

Тема: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

1. Цель работы

Научиться определять цель внедрения программного обеспечения, формулировать задачи внедрения, определять ожидаемые результаты и критерии успешности внедрения программного продукта.

Задание 1. Анализ проблемы

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Потеря заявок, увеличение времени поиска информации и хаос в коммуникациях |
| Отсутствует единый список заявок | Невозможно контролировать общую загрузку и приоритизировать задачи |
| Не фиксируется статус заявки | Пользователи и руководство не знают текущего прогресса, падает уровень доверия |
| Нет истории выполненных обращений | Повторяющиеся ошибки решаются с нуля, тратится лишнее время сотрудников |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | Размытие ответственности, дублирование работы или полное игнорирование задач |

две проблемы

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Нет контроля сроков(SLA) | Срыв дедлайнов, критические сбои долго не устанавливаются, бизнес несёт убытки |
| Отсутствие отчетов и аналитики | Руководство не может оценивать эффективность команды и выявить слабые места |

Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Основной целью внедрения системы HtlpDesk является создание единой точки контакта для пользователей и автоматизация процессов обработки обращений, что позволит сократить время решения инцидентов, повысить прозрачность работы ИТ-службы и обеспечить стабильный уровень качества предоставляемых услуг (SLA) в соответствии с потребностями бизнеса.

Задание 3. Определить дополнительные цели

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Сохранение полной истории обращений пользователей |
| 2 | Минимизация количества потерянных или проигнорированных заявок |
| 3 | Обеспечение оперативного контроля состояния статуса выполнения |

Задание 4. Определить задачи внедрения

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих компьютеров | Убедиться, что оборудование соответствует |
| 2 | Установка необходимых компонентов | Подготовить операционную систему к работе приложения |
| 3 | Установка программы | Развернуть клиентскую и серверную части HelpDesk на рабочих местах |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Обеспечить корректное управление базой данных системы |
| 5 | Создание базы данных | Подготовить структуру для хранения заявок, истории и логов |
| 6 | Настройка подключения через ADO.NET | Связь программный интерфейс HelpDesk с базой данных |
| 7 | Создание пользователей | Разграничить права доступа для администраторов, операторов и клиентов |
| 8 | Первоначальное заполнение данных | Внести справочники (отделы, категории услуг) для старта работы |
| 9 | Проверка работоспособности | Провести комплексное тестирование системы перед запуском |
| 10 | Обучение пользователей | Научить сотрудников регистрировать и обрабатывать заявки |

Задание 5. Распределение задач по группам

1. Подготовительные работы

- Изучение системных требований

- Создание резервной копии

- Подготовка аппаратного обеспечения

2. Установка и настройка

- Запуск инсталлятора и распаковка файлов программы

- Конфигурирование параметров

- Активация лицензии

3. Проверка

- Проверка работоспособности

- Нагрузочное тестирование

- Анализ логов/журналов ошибок

4. Ввод в эксплуатацию

- Обучение пользователей

- Миграция данных

-Настройка резервного копирования

Задание 6. Определить заинтересованных участников

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | - Исправляет критические ошибки и баги, обнаруженные при тестировании. - Выпускает обновления, патчи и дорабатывает функционал под требования заказчика. |
| Системный администратор | - Развертывает ПО на серверах и настраивает сетевую инфраструктуру. - Обеспечивает резервное копирование, безопасность данных и управление доступами. |
| Специалист технической поддержки | - Консультирует пользователей по возникающим техническим трудностям. - Регистрирует и классифицирует инциденты для передачи разработкам. |
| Обычный пользователь | - Проходит обучение работе в новой программе. - Выполняет повседневные задачи в интерфейсе и сообщает о сбоях или неудобствах (обратная связь). |
| Администратор HelpDesk | - Настраивает маршрутизацию заявок, SLA (срок обработки) и категории обращений в системе. - Контролирует нагрузку на операторов и координирует обработку сложных инцидентов |

Ответьте на вопрос: Программист отвечает лишь за создание и техническую работоспособность кода.

Задание 7. Определить ожидаемые результаты

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Сокращено время первичного отклика на обращения пользователей |
| 3 | Автоматизировано распределение заявок по профильным специалистам |
| 4 | Сформирована прозрачная база знаний для решения типовых |
| 5 | Обеспечен автоматический контроль соблюдения регламентных сроков (SLA) |
| 6 | Настроен сбор обратной связи и оценок удовлетворенности от пользователей |
| 7 | Доступна регулярная аналитическая отчетность по нагрузке и эффективности ИТ-персонала |

Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Новая заявка успешно сохраняется в базе данных |
| Все обращения регистрируются в единой системе | В базе данных отсутствуют дублирующие записи обращений, а каждому новому запросу автоматически присваивается уникальный сквозной номер |
| Автоматическое распределение обращений по ответственным сотрудникам | Система корректно определяет тип обращения и в течении 1 минуты назначает его на профильного специалиста согласно матрице компетенций |
| Контроль сроков обработки обращений (SLA) | При приближении к дедлайну система отправляет автоматическое уведомление исполнителю, а в случае просрочки – формирует отчет для руководителя |
| Формирование аналитической отчетности по работе с обращениями | Пользователь с правами администратора/руководителя может выгрузить корректный счет по скорости обработки заявок за любой выбранный период в формате Excel |
| Обеспечение разграничения прав доступа к данным обращений | Сотрудники видят и могут редактировать только те обращения, которые привязаны к их отделу или назначены лично на них |

Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Система не сможет работать и сохранять данные без подключения к базе данных. |
| Создание учётных записей | Высокий | Без учётных записей пользователи не смогут авторизоваться и войти в систему. |
| Обучение пользователей | Средний | Система технически готова к запуску, но для полноценной работы сотрудников нужно обучить. |
| Резервное копирование | Средний | Система может запуститься без бэкапа но он критически важен для безопасности данных в процессе эксплуатации. |
| Проверка системных требований | Высокий | Необходимо выполнить до запуска, иначе программа может некорректно работать или вовсе не запуститься на текущем оборудовании. |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Задача улучшает процесс эксплуатации, но не блокирует запуск самой системы. |

Задача 10. Построение предварительной последовательности внедрения

1)Проверить системные требования

2)Подготовить MS SQL Server

3)Создать базу данных HelpDesk

4)Установить HelpDesk

5)Настроить подключение приложений к базе данных

6)Создать пользователей

7)Провести контрольное тестирование

8)Обучить пользователей

9)Создать резервную копию

10)Начать эксплуатацию системы

Задание 11. Анализ ситуации

1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Нет, нельзя.

2. Какие этапы внедрения были пропущены?

Настройка сетевого окружения и БД,

Тестирование на целевой платформе,

Администрирование и создание учётных записей,

Резервное копирование,

Обучение персонала и передача документации.

3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

Настроить конфигурацию, провести отладку и тестирование, создать учётные записи, Организовать резервное копирование, подготовить документацию.

Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Сбор требований, аудит ИТ- инфраструктуры | Утвержденное техзадание |
| 2 | Подготовка программной среды | Выделение серверов, установка ОС и СУБД | Готовая серверная платформа |
| 3 | Установка | Рзвертывание таблиц, оптимизация структуры | Доступ к базовому интерфейсу системы |
| 4 | Настройка базы данных | Создание таблиц, оптимизация структуры | Подключенная и рабочая БД |
| 5 | Настройка приложения | Настройка прав, ролей, маршрутов заявок | Сконфигурированная под компанию система |
| 6 | Проверка | Тестирование создания и обработки заявок | Работа без критических ошибок |
| 7 | Подготовка пользователей | Проведение инструктажа и создание инструкций | Обученные пользователи |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Перенос реальных данных, запуск в работу | Успешный запуск системы в работу |

6. Итоговая карточка целей внедрения

Программный продукт: HelpDesk

Основная проблема: Низкая скорость обработки обращений пользователей, потеря заявок в почте и мессенджерах, а также отсутствие прозрачной статистики по работе службы технической поддержки.

Основная цель внедрения: Автоматизация процессов учета, распределения и контроля исполнение ИТ-заявок для повышения качества и скорости обслуживания пользователей.

Основные задачи внедрения:

- Развертывание и базовая настройка моделей системы HelpDesk.

- Интеграция системы с корпоративными каналами связи (email, telegram-bot).

- Создание единой базы знаний для типовых инцидентов и решений.

- Обучение сотрудников службы поддержки и пользователей работе в новой системе.

- Настройка системы отчетности и ключевых метрик эффективности.

Основные ожидаемые результаты:

- Централизованный сбор 100% обращений в одной системе.

- Сокращение времени первичного реагирования на заявки клиентов.

- Прозрачный контроль загрузки каждого специалиста техподдержки.

- Повышение общего уровня удовлетворенности пользователей.

Главные критерий успешности внедрения:  Снижение среднего времени решения критических инцидентов на 30% и автоматическое закрытие не менее 20% типовых заявок с помощью базы знаний в течение первых 3 месяцев эксплуатации.

7. Вывод: Внедрение системы HelpDesk необходимо для автоматизации обработки обращений пользователей и повышения качества технической поддержки. При этом глобальная цель проекта заключается в оптимизации сервиса, в то время как задачи представляют собой конкретные шаги для её достижения. Основными задачами являются настройка каналов связи, создание единой базы знаний и обучение персонала. Успешным результатом считается сокращение времени решения инцидентов и рост удовлетворённости клиентов. Однако систему нельзя считать полностью внедренной сразу после завершения разработки, так как требуется этап опытной эксплуатации для выявления скрытых ошибок и адаптации пользователей.