# Практическая работа №2

## Разработка раздела плана внедрения системы HelpDesk

### Задание 1. Анализ проблемы

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Невозможно отследить все заявки; часть обращений остаётся без внимания |
| Отсутствует единый список заявок | Нет общей картины по текущим и выполненным работам |
| Не фиксируется статус заявки | Пользователь не знает, принята ли заявка в работу и на каком этапе она находится |
| Нет истории выполненных обращений | Невозможно проанализировать повторяющиеся проблемы и ускорить их решение |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | Заявка может «зависнуть» без ответственного исполнителя |

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Отсутствие учёта времени выполнения заявок | Невозможно оценить нагрузку на специалистов и качество их работы |
| Нет возможности приоритизации обращений | Срочные проблемы решаются наравне с второстепенными, что снижает качество поддержки |

Дополнительные проблемы:

### Задание 2. Основная цель внедрения

Целью внедрения системы HelpDesk является создание единого централизованного механизма регистрации, обработки и контроля обращений технической поддержки, обеспечивающего прозрачность процесса, сохранение истории и своевременное информирование пользователей о статусе их заявок.

### Задание 3. Дополнительные цели

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Обеспечить сохранение полной истории всех обращений и выполненных работ |
| 2 | Сократить количество потерянных заявок за счёт их автоматической регистрации |
| 3 | Обеспечить контроль текущего состояния каждой заявки на всех этапах обработки |
| 4 | Упростить поиск информации о ранее выполненных работах и типовых решениях |

### Задание 4. Задачи внедрения

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих компьютеров | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям |
| 2 | Подготовка и настройка MS SQL Server | Обеспечить работу базы данных |
| 3 | Создание базы данных HelpDesk | Организовать хранение заявок и пользователей |
| 4 | Настройка подключения приложения через ADO.NET | Обеспечить связь программы с базой данных |
| 5 | Установка HelpDesk на рабочие места | Разместить программу на компьютерах пользователей |
| 6 | Создание учётных записей пользователей | Разграничить доступ и персонализировать работу |
| 7 | Первоначальное заполнение справочников | Подготовить систему к реальной работе |
| 8 | Проверка работоспособности системы | Убедиться в корректности всех функций |
| 9 | Обучение пользователей | Научить сотрудников работать с системой |
| 10 | Настройка резервного копирования | Обеспечить сохранность данных |

### Задание 5. Распределение задач по группам

1. Подготовительные работы

- Проверка системных требований компьютеров

- Подготовка и настройка MS SQL Server

- Создание базы данных HelpDesk

2. Установка и настройка

- Установка HelpDesk на рабочие места

- Настройка подключения приложения к базе данных через ADO.NET

- Создание учётных записей пользователей

- Первоначальное заполнение справочников

3. Проверка

- Проверка работоспособности системы

- Тестирование создания, обработки и закрытия заявок

- Проверка корректности работы с базой данных

4. Ввод в эксплуатацию

- Обучение пользователей

- Настройка резервного копирования

- Контрольный запуск системы

- Начало полноценной эксплуатации

### Задание 6. Заинтересованные участники

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Создаёт программу, устраняет ошибки, дорабатывает функционал |
| Системный администратор | Настраивает сервер, базу данных, резервное копирование, права доступа |
| Специалист технической поддержки | Работает с заявками, проверяет систему, даёт обратную связь |
| Обычный пользователь | Создаёт заявки, следит за их статусом, оценивает удобство |
| Администратор HelpDesk | Управляет пользователями, справочниками, контролирует работу системы |

Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста?

Внедрение — это комплексный процесс, который затрагивает не только программу, но и инфраструктуру, пользователей и организационные процессы. Программист отвечает за разработку, но без системного администратора невозможно настроить сервер и базу данных, без обучения пользователи не смогут работать с системой, а без поддержки руководства внедрение не будет принято в колледже. Поэтому внедрение — это совместная работа всех участников.

### Задание 7. Ожидаемые результаты

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Каждой заявке присваивается уникальный номер и дата поступления |
| 3 | Назначен ответственный исполнитель по каждой заявке |
| 4 | Отслеживается текущий статус обращения |
| 5 | Сохраняется полная история всех выполненных работ |
| 6 | Пользователи могут самостоятельно создавать заявки и видеть их статус |
| 7 | Формируется база знаний по типовым техническим проблемам |

### Задание 8. Критерии успешного внедрения

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Новая заявка успешно сохраняется в базе данных и отображается в общем списке |
| Каждой заявке присваивается уникальный номер | При создании заявки система автоматически генерирует номер и дату |
| Назначен ответственный исполнитель | В карточке заявки отображается ФИО специалиста, принявшего её в работу |
| Отслеживается статус обращения | Пользователь видит актуальный статус заявки после каждого изменения |
| Сохраняется история работ | В системе доступен список всех закрытых заявок с описанием выполненных действий |
| Работает резервное копирование | Резервная копия базы данных создаётся по расписанию и может быть восстановлена |

### Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без подключения к базе данных система не сможет работать |
| Создание учётных записей | Высокий | Без пользователей невозможна эксплуатация системы |
| Обучение пользователей | Средний | Система может работать, но пользователи не смогут ей пользоваться без обучения |
| Резервное копирование | Средний | Важно для сохранности данных, но система может временно работать без него |
| Проверка системных требований | Высокий | Без соответствия требованиям система не установится |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Улучшает удобство, но не блокирует запуск |

### Задание 10. Последовательность внедрения

- Проверить системные требования

- Подготовить MS SQL Server

- Создать базу данных HelpDesk

- Установить HelpDesk

- Настроить подключение приложения к базе данных

- Создать пользователей

- Провести контрольное тестирование

- Создать резервную копию

- Обучить пользователей

- Начать эксплуатацию системы

### Задание 11. Анализ ситуации

1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Нет, систему нельзя считать успешно внедрённой, так как она не работает на компьютере пользователя, отсутствует подключение к базе данных, нет учётных записей и резервной копии.

2. Какие этапы внедрения были пропущены?

- Проверка системных требований

- Настройка MS SQL Server

- Создание базы данных

- Настройка подключения через ADO.NET

- Создание пользователей

- Контрольное тестирование

- Резервное копирование

3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

- Проверить соответствие компьютера системным требованиям

- Установить и настроить MS SQL Server

- Создать базу данных и настроить подключение

- Создать учётные записи пользователей

- Провести тестирование системы

- Создать резервную копию

- Обучить пользователя работе с системой

### Задание 12. Мини-план внедрения

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка системных требований, подготовка рабочих мест | Оборудование готово к установке |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка и настройка MS SQL Server | Сервер базы данных работает |
| 3 | Установка | Установка HelpDesk на рабочие места | Программа установлена |
| 4 | Настройка базы данных | Создание базы данных HelpDesk | База данных создана |
| 5 | Настройка приложения | Настройка подключения через ADO.NET, создание пользователей | Приложение подключено к базе, пользователи созданы |
| 6 | Проверка | Контрольное тестирование всех функций | Система работает корректно |
| 7 | Подготовка пользователей | Обучение сотрудников | Пользователи умеют работать с системой |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Резервное копирование, начало работы | Система используется в колледже |

### 6. Итоговая карточка целей внедрения

Программный продукт: HelpDesk

Основная проблема: Отсутствие единой системы регистрации и обработки обращений технической поддержки, из-за чего заявки теряются, нет истории и контроля.

Основная цель внедрения: Создание централизованной системы учёта, обработки и контроля заявок технической поддержки.

Основные задачи внедрения:

- Проверка системных требований

- Настройка MS SQL Server

- Создание базы данных

- Установка программы

- Настройка подключения через ADO.NET

- Создание пользователей

- Тестирование

- Обучение пользователей

- Резервное копирование

Основные ожидаемые результаты:

- Все заявки регистрируются в единой системе

- Каждая заявка имеет номер, дату и ответственного

- Отслеживается статус обращений

- Сохраняется история работ

- Пользователи могут создавать заявки самостоятельно

Главный критерий успешности внедрения: Пользователь может создать заявку, она сохраняется в базе данных, отображается в общем списке и обрабатывается специалистом.

### 7. Вывод

Внедрение HelpDesk необходимо для устранения проблем, связанных с разрозненной регистрацией обращений и отсутствием контроля за их выполнением. Цель внедрения описывает конечный результат — создание единой системы учёта заявок, тогда как задачи — это конкретные действия по её достижению. Для успешного внедрения необходимо выполнить ряд задач: подготовить оборудование, настроить базу данных, установить программу, создать пользователей, провести тестирование и обучение. Успешным результатом считается работающая система, в которой все заявки регистрируются, обрабатываются и сохраняются в базе данных. Программу нельзя считать внедрённой сразу после разработки, так как она должна быть установлена, настроена, протестирована и принята пользователями в реальных условиях эксплуатации.

### 12. Ответы на контрольные вопросы

- Внедрение ПО — это процесс ввода программного продукта в эксплуатацию, включающий установку, настройку, обучение пользователей и контрольный запуск.

- Цель внедрения — основной результат, который необходимо получить после ввода ПО в эксплуатацию.

- Цель описывает конечный результат, а задача — конкретное действие для его достижения.

- Пример задачи внедрения HelpDesk: настройка подключения приложения к базе данных через ADO.NET.

- Ожидаемый результат — фактическое состояние системы после выполнения работ.

- Критерий успешности необходим для проверки того, достигнут ли запланированный результат.

- Системные требования проверяются до установки, чтобы убедиться, что оборудование сможет обеспечить работу программы.

- MS SQL Server настраивается для хранения заявок, пользователей и истории обращений.

- ADO.NET обеспечивает связь приложения HelpDesk с базой данных MS SQL Server.

- Нет, нельзя, так как работа программы только на компьютере разработчика не означает, что она готова к эксплуатации в реальных условиях: не настроена база данных, нет пользователей, не проведено тестирование и обучение.